**Техническое задание**

**на проведение работ по озеленению и благоустройству территории Фанпарка и Копылова 2 А (включая посадочный материал).**

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Общая информация** | | |
| 1 | Наименование организации – заказчика. | ООО «Ренонс» |
| 2 | Юридический адрес, ИНН | г. Красноярск 660021 ул. Копылова 2 А  ИНН 2460061430 |
| 3 | Ф.И.О., телефон, адрес контактного лица заказчика. | Мезенцев Игорь Николаевич 256- 86 -75 |
| 4 | Место проведения работ | г. Красноярск, ул. Сибирская 92, ул. Копылова  2 А. |
| 5 | Назначение объекта | Объекты озеленения |
| 6 | Вид работ | Проведение работ по высадке посадочного материала (рассада цветов, внесение удобрений). |
| 7 | Основные требования к проведению работ. | Общие сведения:  1. Назначение – уличные цветники и вазоны; 2. Место выполнения работ: клумба- площадь –ККД2 43,0м2, клумба напротив ПК «Мираж»-28м2, 15 вазонов больших территория Фанпарка + 8 шт. вазоны «Пегас» вдоль детского городка «Юнга» +5шт вазоны (кашпо) у ПК «Мираж»+ 5шт. вазоны (кашпо) СЦ Оазис и VIP. 2 больших вазона+10малых Копылова  Итого : 2 клумбы, 17 больших вазонов, 10 вазонов (кашпо), 8 вазонов (пластик), 10 малых вазонов.  3. Ассортимент высаживаемой рассады цветов:  -алисум 600 шт  - виола 1200шт  -бархатцы низкие 520шт  -петуния ампельная 450шт Итого рассады цветов в количестве: 2770 штук  4. Режим работы с 9.00 - 21.00 ( в утренние и вечерние часы в солнечные дни и в течение рабочего для в пасмурную погоду), все рабочие дни кроме субботы-воскресенья.  5 . Высадка рассады в грунт - в цветущем виде. |
| 8 | Перечень работ | 1. подготовка земли к высадке рассады; 2. внесение азотного удобрения «Азофоска» из расчета 50г/м2;   3. высадка растений в подготовленную увлажненную почву. |
| 9 | Дополнительные требования заказчика | Сроки выполнения работ - 30 дней с 15.05.2017 по 15.06.2017, при наличии благоприятных погодных условий.  Посадочный материал –в стадии цветения перед высадкой. |

Заместитель Генерального директора по производству- Главный инженер Павлив А.Н.

Начальник ОХО Мезенцев И.Н.