Техническое задание

на выполнение работ по проведению дефектоскопии канатов пассажирских подвесных канатных дорог

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:

| Предмет закупки | Дефектоскопия канатов пассажирских подвесных канатных дорог |
| --- | --- |
| Наименование и технические параметры канатов | 1. Несуще-тяговый канат пассажирской подвесной одноканатная дороги «К-1» с кольцевым движением отцепляемых на станциях четырехместных кресел. ( D= 41 мм, L= 3100 метров.) 2. Несуще-тяговый канат пассажирской четырехместной кресельной канатной дороги «К-2». ( D= 36 мм, L= 1750 метров.) 3. Тяговый канат буксировочной канатной дороги «Б-1» с кольцевым движением неотцепляемых двухместных буксировочных устройств. ( D= 18 мм, L= 1200 метров.) |
| Требования | Работы проводятся в соответствии с ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров», требованиями норм и правил Ростехнадзора, требованиями нормативной и технической документации, требованиями руководства по эксплуатации канатных дорог. Наличие собственного аттестованного и (или) сертифицированного оборудования, приборов и материалов. Наличие аттестованных специалистов на проведение данного вида работ. Наличие аттестованной лаборатории неразрушающего контроля. Наличие аттестованных специалистов в области промышленной безопасности. Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору. |
| Характеристики ППКД | Приложение 1 |
| Срок выполнения | Согласно графика. Все работы в течении календарной недели проводятся только в светлое время суток с понедельника по четверг с возможностью дальнейшей эксплуатации в пятницу, выходные и праздничные дни. |

# График проведения работ

| # Наименование работ | # Срок выполнения работ |
| --- | --- |
| #### Дефектоскопия тягового каната буксировочной канатной дороги (Б-1, рег.№11КД). | # с 26.09.16г. по 30.09.16г. |
| #### Дефектоскопия несуще-тягового каната пассажирской подвесной канатной дороги (К-2, рег.№9КД). | # с 03.10.16г. по 14.10.16г. |
| #### Дефектоскопия несуще-тягового каната пассажирской подвесной канатной дороги (К-1, рег.№10КД). | # с 17.10.16г. по 31.10.16г. |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер                    _______________________А.Н. Павлив

Начальник службы эксплуатации объектов

ООО «Ренонс»					_______________________А.В. Тюлюкин

Начальник отдела эксплуатации канатных

дорог и аттракционов ООО «Ренонс»                  ________________________Д.Н. Вахрушев

Приложение 1