**Техническое задание**

Снос зеленых насаждений, строительство тренировочной горнолыжной трассы №9-А

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1. | Месторасположение объекта | г. Красноярск, Свердловский район, Фанпарк «Бобровый лог». |
| 2. | Основание для проведения работ | Техническое задание, проектная и рабочая документация (Шифр 20/15-ПД и 20/15-РД) 2-я часть 2-го этапа. |
| 3. | Вид строительства | Новое строительство |
| 4. | Заказчик | ООО «Ренонс» |
| 5. | Объём выполняемых работ | 1. Выполнить снос, корчёвку, утилизацию зелёных насаждений в объёме, указанном Заказчиком;
2. Выполнить вертикальную планировку территории в соответствии с проектом (Шифр 20/15-РД) 2-ой частью 2-го этапа
 |
| 6. | Градостроительные условия размещения объекта | Градостроительная документация: Генеральный план территории Фанпарка «Бобровый лог» |
| 7. | Материалы, передаваемые Заказчиком  | Проект (шифр 20/15-ПД, 20/15-РД) 2-я часть 2-го этапа |
| 8. | Основные требования к производству работ | 1. Наличие в штате квалифицированных специалистов прораба, инженера ПТО, геодезиста, механика (промышленное и гражданское строительство или городское строительство и хозяйство или дорожное строительство, иное), имеющим соответствующие документы (удостоверения, дипломы, приказы, квалификационные аттестаты и иные документы).2. Наличие в штате квалифицированных специалистов - лесорубы, имеющие соответствующие документы (удостоверения, дипломы, приказы, квалификационные аттестаты и иные документы) либо предоставить подтверждение готовности привлечения организации – Субподрядчика имеющего данных специалистов.3. Наличие специализированной техники для выполнения работ (документально подтвержденное) – копии документов о наличии в собственности техники на предприятии, копии договоров аренды, найма, иное.Согласовать с Заказчиком технику и механизмы, оборудование применяемые для производства работ, маршруты и время их передвижения по территории Фанпарка «Бобровый лог» до начала производства работ.4. До начала работ согласовать ППР и (или) технологические карты.5. Выполнение СМР в соответствии с проектом (Шифр 20/15-РД) 2-ой частью 2-го этапа.  |
| 9. | Сроки  |  Работы выполнить до 31.07.2018 года с момента заключения договора. Проект договора прилагается. |
| 10. | Требования к составу и оформлению документации | 1. Разработать ППР и (или) технологические карты на производимые работы согласованные Заказчиком;2. После окончания работ предоставить акты и исполнительные схемы на выполненные работы установленного образца, согласованные Заказчиком;3. До начала работ предоставить и согласовать с Заказчиком списки сотрудников и персонала, участвующих при производстве работ. |
| 11. | Цены на строительство | Согласно ТКП. ЛСР в ТЕР в текущих ценах с индексом 1 кв-ла 2017г.  |
| 12. | Порядок сдачи выполненных работ | Предъявление исполнительной документации, КС-2, КС-3, КС-6, КС-11. |
| 13. | Особые условия | 1. Организация должна иметь подтверждённый опыт выполнения работ по вертикальной планировке – не менее 1 года.
2. Предусмотреть снижение цены договора за счёт реализации древесины собственными силами.
3. Наличие контрактов по выполнению аналогичных работ со стоимостью услуг более 5 млн.руб.
4. При выполнении работ на объектах Заказчика соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда, определённые государственными нормативными документами и локальными актами Заказчиком, Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в помещениях и на объектах, Правил внутреннего трудового распорядка, утверждёнными Заказчиком, а также Правил поведения на территории и объектах Фанпарка «Бобровый лог», размещённых на официальном сайте Фанпарка «Бобровый лог».
 |

Руководитель дирекции капитального

строительства объектов Универсиады \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Сафонов